Смета на разработку

AI-визуализатор столешниц и кухонь

Дата: май 2026

О проекте

На первом этапе предлагается создать прототип, который даст понимание о целесообразности использования технологии генерации дилерами и конечными покупателями. В случае успеха (рост метрик конверсии сайта и интереса дилеров к продажам) — развивать проект, на 1-м этапе ограничиться минимальным функционалом.

Состав работ — базовая часть

| Состав работ | Часы |
| --- | --- |
| Личный кабинет супер-администратора: список дилеров, начисление генераций, блокировка по IP | 16 |
| Личный кабинет дилера: панель генерации, счётчик квот, история, заявка на докупку | 14 |
| Публичный виджет на сайт: 3 бесплатных генерации → форма (телефон + email) | 10 |
| Защита по IP до 3 / 10 генераций | 10 |
| Полный каталог текстур (180 шт.) с фильтрами и админкой импорта | 18 |
| Адаптация интерфейса под стиль сайта заказчика | 10 |
| Деплой, мониторинг, логи | 10 |
| Тестирование системы на ресурсах заказчика | 6 |
| Приёмка, правки, документация для администратора | 6 |
| Итого по базовой части | 100 ч |

Дополнительные модули

Альтернативный сценарий генерации

Пользователь загружает эскиз или чертёж кухни, после чего система формирует фотореалистичный рендер с применением выбранной текстуры столешницы из каталога. Функционал позволит использовать инструмент не только для подбора текстур, но и для визуализации готового решения, что повышает вовлечённость и конверсию в заявку.

Расширение личного кабинета дилера

Раздел с данными о компании дилера: логотип, описание, состав коммерческого предложения (монтаж, доставка, сборка и др.), сроки выполнения и стандартные условия. На основе этих данных система формирует персонализированное коммерческое предложение для клиента после генерации визуализации.

| Состав работ | Часы |
| --- | --- |
| Альтернативный сценарий «эскиз → рендер»: интеграция в общий поток, UI выбора сценария, тюнинг под чертежи заказчика | 26 |
| Профиль компании дилера: логотип, описание, перечень услуг, сроки, условия | 14 |
| Шаблон коммерческого предложения (KP) и подстановка данных дилера | 10 |
| Генерация PDF и его сохранение / скачивание | 10 |
| Интерфейс «Сформировать КП» на странице результата генерации | 8 |
| Отправка КП клиенту по email | 8 |
| Тестирование, правки | 14 |
| Итого по дополнительным модулям | 90 ч |

Сводный итог по 1-му этапу

| Блок | Часы | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Базовая часть | 100 ч | 300 000 ₽ |
| Дополнительные модули | 90 ч | 270 000 ₽ |
| Итого | 190 ч | 570 000 ₽ |

Ставка: 3 000 ₽/час. Срок: 6–8 недель.

Стоимость генерации

На 1-м этапе используются публичные модели генерации. Ориентировочная стоимость — 65 000 ₽ за тысячу генераций. При оптимизации (переход на собственную инфраструктуру) стоимость можно снизить до 30–40 ₽ за генерацию.

Развитие после фиксации метрик

• Снижение стоимости генераций за счёт оптимизации модели и переноса на собственную инфраструктуру.

• Аналитика для супер-администратора с отслеживанием генераций по дилерам и периодам.

• Добавление функционала, необходимость которого станет очевидна в процессе использования.

Условия

• Оплата: 50% предоплата по началу этапа, 50% по приёмке.

• Расходы на API ИИ-модели — по фактическому потреблению, оплачиваются заказчиком отдельно.

• Развёртывание во внутреннем контуре заказчика (on-premise) — отдельный этап, оценивается после пилота.