Смета на создание AI визуализатора столешниц

На первом этапе предлагаем создать прототип, который даст понимание о целесообразности использования технологии генерации дилерами и конечными покупателями. В случае успеха (роста метрик конверсии сайта и повышением интереса дилеров к продажам) — развивать проект, а на 1-м этапе ограничиться минимальным функционалом.

| Состав работ | Часы |
| --- | --- |
| Личный кабинет супер-администратора: список дилеров, начисление генераций, блокировка по IP | 16 |
| Личный кабинет дилера: панель генерации, счётчик квот, история, заявка на докупку | 14 |
| Публичный виджет на сайт: 3 бесплатных генерации → форма (телефон + email) | 10 |
| Защита по IP до 3/10 штук | 10 |
| Полный каталог текстур (180 штук) с фильтрами и админкой импорта | 18 |
| Адаптация интерфейса под стиль сайта заказчика | 10 |
| Деплой, мониторинг, логи | 10 |
| Тестирование системы на ресурсах заказчика | 6 |
| Приёмка, правки, документация для администратора | 6 |
| Альтернативный сценарий генерации: загрузка эскиза/чертежа кухни → фотореалистичный рендер с применением выбранной текстуры столешницы из каталога | 26 |
| Профиль компании дилера в личном кабинете: логотип, описание, услуги (монтаж, доставка, сборка), сроки, стандартные условия | 14 |
| Шаблон коммерческого предложения с подстановкой данных дилера и параметров визуализации | 18 |
| Генерация PDF коммерческого предложения и его отправка клиенту (скачивание + email) | 18 |
| Тестирование расширенного функционала, правки, обновление документации | 10 |
| Итого по этапу | 190 |

Для генерации будут использованы публичные модели, поэтому стоимость одной генерации будет 65 000 рублей за тысячу генераций. При оптимизации стоимость можно будет снизить примерно до 30–40 рублей за генерацию.

После фиксации метрик предлагаем улучшения:

• снижение стоимости генераций за счёт оптимизации модели;

• аналитика для супер-администратора с возможностью отслеживания генераций по дилерам;

• добавление функционала, необходимость которого станет очевидна в процессе использования.